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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 ГОРОД ПАРТИЗАНСК ПРИМОРСКОГО КРАЯ


 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


17 августа 2026 г.                                                                                     № 1599-па


Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального округа город Партизанск Приморского края»


В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Партизанского городского округа от 26 августа 2013 года № 890-па «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и оценки эффективности их реализации», на основании статей 31, 36 Устава муниципального округа город Партизанск Приморского края, администрация муниципального округа город Партизанск Приморского края


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального округа город Партизанск Приморского края» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Партизанского городского округа от 29 августа 2017 №1420-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального округа город Партизанск Приморского края», а также признать утратившим силу все редакции.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края в сети «Интернет», опубликованию в газете «Вести» и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2027 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления жилищно-коммунального комплекса.



Глава муниципального округа 	                                               О.А. Бондарев
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального округа город Партизанск 
Приморского края
от 17.08.2026г.  № 1599-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ПАРТИЗАНСК ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ПАРТИЗАНСК ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	отдел строительства и благоустройства управления жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края 

	Соисполнители муниципальной программы
	отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края.

	Структура муниципальной программы
	муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального округа город Партизанск Приморского края» (далее – Программа) состоит из следующих 2-х подпрограмм: 
1) Подпрограмма № 1«Благоустройство общественных территорий муниципального округа город Партизанск Приморского края» (Приложение № 7 к Программе);
2)  Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок муниципального округа город Партизанск Приморского края» (Приложение № 9 к Программе).

	Цели муниципальной программы
	повышение уровня комфортного проживания населения, посредством благоустройства общественных и дворовых территорий муниципального округа город Партизанск Приморского края

	Задачи муниципальной программы
	· повышение уровня благоустройства общественных территорий;
· улучшение состояния дворовых территорий;
· вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды.

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	· количество благоустроенных общественных территорий;
· количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства;
· количество благоустроенных дворовых территорий;
· доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет;
· количество реализованных проектов инициативного бюджетирования.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	в один этап с 2027-2030 годы.

	Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае участия их в реализации муниципальной программы
	Год
	Всего (руб.)
	Местный бюджет (руб.)
	Краевой бюджет (руб.)
	Федеральный бюджет (руб.)
	Иные внебюджетные источники (руб.)

	
	
	264 802 543,55
	10 578 388,11
	108 017 093,64
	136 207 061,80
	10 000 000,00

	
	2027
	151 473 380,73
	3 165 331,75
	29 251 130,22
	109 056 918,76
	10 000 000,00

	
	2028
	37 412 545,44
	2 107 176,62
	26 255 321,14
	9 050 047,68
	0,00

	
	2029
	37 958 308,69
	2 652 939,87
	26 255 321,14
	9 050 047,68
	0,00

	
	2030
	37 958 308,69
	2 652 939,87
	26 255 321,14
	9 050 047,68
	0,00

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	- Формирование комфортной, безопасной и доступной городской среды, а также активное вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды. 
- Рост удовлетворённости жителей благодаря обустройству практичных, безопасных
 и визуально гармоничных территорий.


1. Общая характеристика сферы реализации Программы (в том числе основных проблем) и прогноз ее развития.
Настоящая Программа разработана в соответствие с:
· паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом от 21 ноября 2016 года №10, президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным   проектам;
· постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;
· приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 N 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;
· приказом строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года №1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;
· постановление Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года №668-па «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года»;
· порядком принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации Партизанского городского округа от 26 августа 2013 года № 890 – па;
· постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944‑па «Об утверждении государственной программы Приморского края 
«Формирование современной городской среды муниципальных образований 
Приморского края»;
· постановлением Администрации Приморского края от 19 декабря 2019 года № 860‑па «Об утверждении государственной программы Приморского края 
Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края».
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства, определенными в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2030 года (постановление Администрации Приморского края от 28.12.2018 № 668-па), являются:
· повышение уровня комфортности и безопасности проживания граждан;
· создание доступной и эстетически привлекательной городской среды;
· вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды.
Настоящая Программа разработана с учетом Правил благоустройства территории муниципального округа город Партизанск Приморского края, которые устанавливают единые и обязательные к исполнению требования к благоустройству при планировании застройки территорий города, а также при ее содержании и эксплуатации, включая общие параметры и минимальное сочетание элементов благоустройства, требования к внешнему виду фасадов, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, порядок участия собственников в благоустройстве прилегающих территорий.
Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального округа города Партизанск Приморского края.  Городская среда должна соответствовать современным нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.
Благоустройство территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить благоприятные условия для отдыха и жизни жителей.
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующей каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по текущему содержанию, благоустройству и озеленению дворовых территорий и территорий общего пользования.
Для получения более достоверной информации об уровне благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального округа город Партизанск Приморского края в 2025 году была проведена работа по их инвентаризации.  
Проведенная инвентаризация показала, что актуальной остается проблема приведения придомовых территорий многоквартирных домов в нормативное состояние, по состоянию на 2025 год из 498 дворовых территорий, расположенных на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края, 405 дворовые территории не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству.
Физическое состояние дворовых и общественных территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания и использования населением, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.  Проблемой также является отсутствие освещения дворовых территории. Дополнительно установлено, что оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны) дворовых территорий выполнена в недостаточном количестве.
Возросло количество обращений жителей по отсутствию таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки.  
При реализации муниципальной Программы возможны финансовые риски, которые могут препятствовать достижению поставленной в программе цели. Финансовые риски, связанные с отсутствием или недостаточным финансированием, могут привести к невозможности исполнения мероприятий муниципальной Программы и существующие проблемы ненормативного состояния дворовых территорий и территорий общего пользования, не будет решены в полном объеме. Это потребует внесение изменений в муниципальную Программу с определением первоочередных, приоритетных мероприятий муниципальной Программы.

Для достижения целей Программы определены:
· адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству приведен в приложении № 1 к Программе;
· адресный перечень дворовых территорий, подлежащих проведению работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок приведен в приложении № 2 к Программе.

Для улучшения состояния дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных пространств общего пользования требуется системный и всесторонний подход, рассчитанный на среднесрочную перспективу. Этот подход предполагает применение программно-целевых методов, которые обеспечивают синхронизацию выполнения мероприятий по срокам, ресурсам и ответственным исполнителям.
Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:
-повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
-запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
-запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, приведет к улучшению эстетического облика дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования муниципального округа города Партизанск Приморского края, а также будет способствовать повышению уровня комфортности проживания населения, отвечающему современным требованиям. 
В долгосрочной перспективе системное благоустройство территорий позволит сформировать комфортную, безопасную и доступную городскую среду, повысить туристическую привлекательность муниципального округа и улучшить качество жизни населения.
2. Цели и задачи Программы.
Цель реализации Программы – обеспечение комплексного благоустройства 13 дворовых и 4 общественных территорий к 2030 году, что позволит повышение уровня комфортного проживания населения муниципального округа города Партизанск Приморского края.
Задачи Программы:
· повышения уровня благоустройства общественных территорий (ремонт асфальтового покрытия, установка скамеек, урн, монтаж освещения, озеленение) в количестве 4 объектов;
· улучшения состояния дворовых территорий (ремонт асфальтового покрытия, установку детских игровых площадок, скамеек, урн) в количестве 13 объектов;
· вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды путем проведения рейтингового голосования и общественных обсуждений, обеспечение доли граждан, принявших участие в голосовании, на уровне не менее 19% от общего количества граждан в возрасте от 14 лет.
Повышение уровня благоустройства общественных территорий - это комплекс архитектурно-планировочных, инженерных и экологических мероприятий, направленных на создание комфортной, безопасной и эстетичной среды для отдыха, спорта и досуга населения в черте населенного пункта. 
Для эффективного решения этой задачи проводится масштабная работа, включающая следующие основные этапы и элементы:
· Озеленение: высадка деревьев и кустарников, создание газонов и клумб для улучшения экологии и снижения уровня шума;
· Установка малых архитектурных форм (МАФ): монтаж скамеек, урн для мусора, велопарковок, беседок и ограждений;
· Монтаж освещения: проектирование и прокладка сетей наружного освещения для обеспечения безопасности в темное время суток;
· Создание рекреационных и спортивных зон: установка детских игровых комплексов и спортивных площадок.
3. Показатели (индикаторы) муниципальной Программы.
Плановые значения показателей Программы, характеризующие эффективность реализации мероприятий Программы приведены в Приложении №4 к Программе.
4. Перечень мероприятий Программы и план их реализации.
Перечень мероприятий Программы и план их реализации приведены в Приложении № 5 к Программе. 
5. Механизм реализации Программы.
Ответственный исполнитель муниципальной Программы – отдел строительства и благоустройства управления жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края, соисполнители – отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края.
Механизм реализации мероприятий муниципальной Программы основан на обеспечении достижения запланированных величин целевых индикаторов и показателей, установленных в программе.
Мероприятия муниципальной Программы реализуются:
-посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
 -посредством предоставления субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджету муниципального округа город Партизанск Приморского края и средств бюджета муниципального округа город Партизанск Приморского края.
Исполнитель муниципальной Программы – отдел строительства и благоустройства управления жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края:
· Организует реализацию Программы, вносят предложения о внесении изменений в Программу и несут ответственность за достижением показателей (индикаторов) программы, а также конечных результатов ее реализации;
· Не позднее 1 сентября текущего финансового года представляют в финансовое управление администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края бюджетные заявки с обосновывающими материалами на финансирование из бюджета муниципального округа город Партизанск Приморского края в очередном финансовом году разрабатывают:
· Перечень работ по исполнению программных мероприятий на очередной финансовый год (постановлением администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края);
· Календарный план реализации программных мероприятий с указанием ответственных исполнителей на очередной финансовый год (распорядительный акт главного распорядителя бюджетных средств);
· Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел управления экономики и собственности в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы, заполняемую нарастающими того с начала года по утвержденной форме;
· Ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы на согласование заместителю главы администрации – начальнику управления жилищно-коммунального комплекса, в отдел управления экономики собственности администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края.
Соисполнитель – отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края:
· участвует в реализации мероприятий Программы в пределах своих полномочий (в части обеспечения функционирования и содержания объектов благоустройства после их приемки);
· предоставляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетности, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Годовой отчет по Программе размещается ответственным исполнителем на официальном сайте администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края в сети «Интернет» о ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов), степени выполнения мероприятий в срок до 1 апреля, следующего за отчетным годом.
Контроль за реализацией Программы осуществляется:
· Заместителем главы администрации – начальником управления жилищно-коммунального комплекса (общий контроль и координация);
· Отделом экономики и собственности (мониторинг достижения показателей эффективности);
· Общественной комиссией по вопросам благоустройства (включает в себя представителей органов местного самоуправления, политических партий и иных лиц).
Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на ее реализацию средств федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников в случае участия их в реализации Программы приведена в Приложении № 6 к Программе.
6. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы.
Программа реализуется в 1 этап с 2027 – 2030 годы.
__________________
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Приложение № 1 к Программе 
«Формирование комфортной городской среды
 муниципального округа 
город Партизанск Приморского края»
утвержденной постановлением 
администрации муниципального округа 
город Партизанск Приморского края
№ 1599-па  от 17.08.2026 года

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству [footnoteRef:1] [1: Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству формируется в соответствии с постановлением администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края от 03.03.2025 года № 389-па «Об утверждении Порядка включения общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа». Выбор общественных территорий осуществляется по итогам отбора и голосования.] 

	№
п/п
	Наименование и адрес общественной территории
	Перечень видов работ
	Срок выполнения работ

	1
	Игровая площадка, г. Партизанск, в районе улицы 50 лет ВЛСКМ, д.21
	Замена покрытия и установка малых архитектурных форм
	2027

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	



































    
Приложение № 2 к Программе 
«Формирование комфортной городской среды
 муниципального округа 
город Партизанск Приморского края»
утвержденной постановлением 
администрации муниципального округа 
город Партизанск Приморского края
№ 1599-па  от 17.08.2026 года

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий, подлежащих проведению работу по благоустройству[footnoteRef:2] [2:  Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, формируется в соответствии с постановлением администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края от 27.04.2026 № 670-па «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального округа города Партизанск Приморского края».] 

	№
п/п
	Адрес (место расположения)
	Перечень работ
	Годы

	1
	г. Партизанск, ул. Кожевенная, д. 19Б
	Ремонт дворовых проездов
	2027

	2
	г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22
	Ремонт дворовых проездов
	2027

	3
	г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 17 
	Ремонт дворовых проездов
	2027

	4
	г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 19
	Ремонт дворовых проездов
	2027

	5
	г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 26
	Ремонт дворовых проездов
	2028

	6
	г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 3
	Ремонт дворовых проездов
	2028

	7
	г. Партизанск, ул. Смена, д. 10
	Ремонт дворовых проездов
	2028

	8
	г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 51
	Ремонт дворовых проездов
	2029

	9
	г. Партизанск, ул. Смена, д. 6
	Ремонт дворовых проездов
	2029

	10
	г. Партизанск, ул. Смена, д. 2
	Ремонт дворовых проездов
	2029

	11
	г. Партизанск, ул. Смена, д. 18
	Ремонт дворовых проездов
	2030

	12
	г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 10
	Ремонт дворовых проездов
	2030

	13
	г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 2А
	Ремонт дворовых проездов
	2030



__________________________


Приложение № 3 к Программе 
«Формирование комфортной городской среды
 муниципального округа 
город Партизанск Приморского края»
утвержденной постановлением 
администрации муниципального округа 
город Партизанск Приморского края 
№ 1599-па  от 17.08.2026 года


СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ПАРТИЗАНСК ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

	№ 
п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед.
изм.
	Значение показателей

	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муниципального округа город Партизанск Приморского края»

	Основное мероприятие: «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

	1.
	количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)
	Ед.
	1
	2
	3
	4

	2.
	количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства (нарастающим итогом)
	Ед.
	1
	1
	1
	1

	3.
	доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет (нарастающим итогом)
	Проценты
	19
	19
	19
	19

	Основное мероприятие: «Развитие инициативного бюджетирования»

	4.
	количество реализованных проектов инициативного бюджетирования (нарастающим итогом) 
*показатели могут уточняться по результатам открытого голосования на сайте Министерства финансов Приморского края.
	Ед.
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок муниципального округа город Партизанск Приморского края»

	Основное мероприятие: «Улучшение состояния территорий, детских и спортивных площадок»

	5.
	количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)
	Ед.
	4
	7
	10
	13



______________________________


Приложение № 4 к Программе 
«Формирование комфортной городской среды
 муниципального округа 
город Партизанск Приморского края»
утвержденной постановлением 
администрации муниципального округа 
город Партизанск Приморского края
№ 1599-па  от 17.08.2026 года
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ПАРТИЗАНСК ПРИМОРСКОГО КРАЯ» И ПЛАНЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок реализации
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	Дата начала реализации
	Дата окончания реализации
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муниципального округа город Партизанск Приморского края»

	Основное мероприятие: «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

	1.1.1
		Повышение уровня благоустройства общественных территорий
	Отдел строительства и благоустройства управления ЖКК
	2027
	2030
	Выполнены работы по благоустройству общественных территорий, включая установку скамеек, озеленение и создание благоприятной среды для жителей и гостей города.

	1.1.2
	Проектирование, топографо-геодезические работы, ценовая экспертиза сметной документации
	Отдел строительства и благоустройства управления ЖКК
	2027
	2030
	Разработанные проекты на благоустройство общественных территорий (согласно адресному перечню Приложения № 1), включая топографо-геодезические работы и проведение ценовой экспертизы сметной документации

	1.1.3
	Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства
	Отдел строительства и благоустройства управления ЖКК
	2027
	2030
	количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства

	Основное мероприятие: «Развитие инициативного бюджетирования»

	1.2.1
	Реализация проектов инициативного бюджетирования
	Отдел строительства и благоустройства управления ЖКК
	2027
	2030
	Количество благоустроенных территорий общественного пользования в рамках инициативного бюджетирования

	2.Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок муниципального округа город Партизанск Приморского края»

	Основное мероприятие: «Улучшение состояния территорий, детских и спортивных площадок»

	2.1.1
	Улучшение состояния дворовых территорий
	Отдел строительства и благоустройства управления ЖКК
	2027
	2030
	Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий, включая озеленение, облагораживание территории и создание безопасной среды для проживания людей.

	2.1.2
	Проектирование, топографо-геодезические работы, ценовая экспертиза сметной документации
	Отдел строительства и благоустройства управления ЖКК
	2027
	2030
	Разработанные проекты на благоустройство дворовых территорий (согласно адресному перечню Приложения № 2), включая топографо-геодезические работы и проведение ценовой экспертизы сметной документации


________________________

Приложение № 5 к Программе 
«Формирование комфортной городской среды
 муниципального округа 
город Партизанск Приморского края»
утвержденной постановлением 
администрации муниципального округа 
город Партизанск Приморского края
№ 1599-па  от 17.08.2026 года
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО БЮДЖЕТОВ, ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ ИХ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ПАРТИЗАНСК ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

	5
	Наименование мероприятий муниципальной программы
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов (руб.), годы

	
	
	
	Всего
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	«Формирование комфортной городской среды муниципального округа город Партизанск Приморского края»
	Всего в том числе:
	264 802 543,55
	151 473 380,73
	37 412 545,44
	37 958 308,69
	37 958 308,69

	
	
	Местный бюджет
	10 578 388,11
	3 165 331,75
	2 107 176,62
	2 652 939,87
	2 652 939,87

	
	
	Краевой бюджет
	108 017 093,64
	29 251 130,22
	26 255 321,14
	26 255 321,14
	26 255 321,14

	
	
	Федеральный бюджет
	136 207 061,80
	109 056 918,76
	9 050 047,68
	9 050 047,68
	9 050 047,68

	
	
	Иные внебюджетные источники
	10 000 000,00
	10 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муниципального округа город Партизанск Приморского края»
	Всего в том числе:
	143 818 303,69
	123 594 787,10
	10 074 505,53
	10 074 505,53
	10 074 505,53

	
	
	Местный бюджет
	3 107 091,53
	1 164 973,94
	647 372,53
	647 372,53
	647 372,53

	
	
	Краевой бюджет
	4 504 150,36
	3 372 894,40
	377 085,32
	377 085,32
	377 085,32

	
	
	Федеральный бюджет
	136 207 061,80
	109 056 918,76
	9 050 047,68
	9 050 047,68
	9 050 047,68

	
	
	Иные внебюджетные источники
	10 000 000,00
	10 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Основное мероприятие: «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
	Всего в том числе:
	143 818 303,69
	123 594 787,10
	10 074 505,53
	10 074 505,53
	10 074 505,53

	
	
	Местный бюджет
	3 107 091,53
	1 164 973,94
	647 372,53
	647 372,53
	647 372,53

	
	
	Краевой бюджет
	4 504 150,36
	3 372 894,40
	377 085,32
	377 085,32
	377 085,32

	
	
	Федеральный бюджет
	136 207 061,80
	109 056 918,76
	9 050 047,68
	9 050 047,68
	9 050 047,68

	
	
	Иные внебюджетные источники
	10 000 000,00
	10 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.
	Повышение уровня благоустройства общественных территорий
	Всего в том числе:
	37 807 465,99
	9 383 949,40
	9 474 505,53
	9 474 505,53
	9 474 505,53

	
	
	Местный бюджет
	189 037,34
	46 919,75
	47 372,53
	47 372,53
	47 372,53

	
	
	Краевой бюджет
	1 411 366,85
	280 110,89
	377 085,32
	377 085,32
	377 085,32

	
	
	Федеральный бюджет
	36 207 061,80
	9 056 918,76
	9 050 047,68
	9 050 047,68
	9 050 047,68

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Проектирование, топографо-геодезические работы, ценовая экспертиза сметной документации
	Всего в том числе:
	2 400 000,00
	600 000,00
	600 000,00
	600 000,00
	600 000,00

	
	
	Местный бюджет
	2 400 000,00
	600 000,00
	600 000,00
	600 000,00
	600 000,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства
	Всего в том числе:
	113 610 837,70
	113 610 837,70
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет
	518 054,19
	518 054,19
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	3 092 783,51
	3 092 783,51
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	100 000 000,00
	100 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	10 000 000,00
	10 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Основное мероприятие: «Развитие инициативного бюджетирования»
	Всего в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1.
	Реализация проектов инициативного бюджетирования
	Всего в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок муниципального округа город Партизанск Приморского края»
	Всего в том числе:
	110 984 239,86
	27 878 593,63
	27 338 039,91
	27 883 803,16
	27 883 803,16

	
	
	Местный бюджет
	7 471 296,58
	2 000 357,81
	1 459 804,09
	2 005 567,34
	2 005 567,34

	
	
	Краевой бюджет
	103 512 943,28
	25 878 235,82
	25 878 235,82
	25 878 235,82
	25 878 235,82

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	Основное мероприятие: «Улучшение состояния территорий, детских и спортивных площадок»
	Всего в том числе:
	110 984 239,86
	27 878 593,63
	27 338 039,91
	27 883 803,16
	27 883 803,16

	
	
	Местный бюджет
	7 471 296,58
	2 000 357,81
	1 459 804,09
	2 005 567,34
	2 005 567,34

	
	
	Краевой бюджет
	103 512 943,28
	25 878 235,82
	25 878 235,82
	25 878 235,82
	25 878 235,82

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1.
	Улучшение состояния дворовых территорий
	Всего в том числе:
	106 184 239,86
	26 678 593,63
	26 138 039,91
	26 683 803,16
	26 683 803,16

	
	
	Местный бюджет
	2 671 296,58
	800 357,81
	259 804,09
	805 567,34
	805 567,34

	
	
	Краевой бюджет
	103 512 943,28
	25 878 235,82
	25 878 235,82
	25 878 235,82
	25 878 235,82

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2.
	Проектирование, топографо-геодезические работы, ценовая экспертиза сметной документации
	Всего в том числе:
	4 800 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00

	
	
	Местный бюджет
	4 800 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




____________________
Приложение № 6 к Программе
«Формирование комфортной городской среды
 муниципального округа 
город Партизанск Приморского края»
утвержденной постановлением 
администрации муниципального округа 
город Партизанск Приморского края
№ 1599-па  от 17.08.2026 года

ПОДПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ПАРТИЗАНСК ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ПАРТИЗАНСК ПРИМОРСКОГО КРАЯ» 
	Ответственный исполнитель подпрограммы
	отдел строительства и благоустройства управления жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края

	Соисполнители подпрограммы
	отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края.

	Структура подпрограммы
	Основное мероприятия подпрограммы «Благоустройство общественных территорий муниципального округа город Партизанск Приморского края» (далее – Подпрограмма № 1)
Улучшение состояния территорий общественного пользования, которое включает в себя: 
· создание новых зон отдыха и рекреации для жителей разных возрастных групп;
· проектирование, топографо – геодезические работы, ценовая экспертиза сметной документации;
· благоустройство и реконструкция парков, скверов, площадей и пешеходных зон;
Основное мероприятие «Развитие инициативного бюджетирования», которое включает в себя: 
· Реализация проектов инициативного бюджетирования.

	Цели подпрограммы
	Повышение уровня комфортного проживания населения, посредством благоустройства общественных территорий муниципального округа города Партизанск Приморского края.

	Задачи подпрограммы
	Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального округа города Партизанск Приморского края.

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	· количество благоустроенных общественных пространств;
· количество реализованных проектов инициативного бюджетирования;
· количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства.

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	в один этап с 2027-2030 годы.

	Объем средств местного бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае участия их в реализации подпрограммы
	Год 
	Всего (руб.)
	Местный бюджет (руб.)
	Краевой бюджет (руб.)
	Федеральный бюджет (руб.)
	Иные внебюджетные источники (руб.)

	
	
	143 818 303,69
	3 107 091,53
	4 504 150,36
	136 207 061,80
	10 000 000,00

	
	2027
	123 594 787,10
	1 164 973,94
	3 372 894,40
	109 056 918,76
	10 000 000,00

	
	2028
	10 074 505,53
	647 372,53
	188 542,66
	9 238 590,34
	0,00

	
	2029
	10 074 505,53
	647 372,53
	188 542,66
	9 238 590,34
	0,00

	
	2030
	10 074 505,53
	647 372,53
	188 542,66
	9 238 590,34
	0,00

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	
- Формирование комфортной, безопасной и доступной городской среды, а также активное вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды. 



1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы № 1(в том числе основных проблем) и прогноз ее развития.
Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом «Инфраструктура для жизни» на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края, решаемой в Подпрограмме № 1, является благоустройство общественных территорий.
Общественная территория - это места общего пользования, которые не принадлежат конкретным жильцам или организациям, а находятся в собственности муниципального образования.
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующей каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по текущему содержанию, благоустройству и озеленению дворовых территорий и территорий общего пользования.
Для комфортного пребывания и жизнедеятельности жителей и гостей муниципального округа города Партизанск Приморского края одним из важных факторов является наличие мест возможного проведения отдыха и досуга, парки, скверы бульвары, набережные и иные общественные территории.
Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству общественных пространств, отвечающий современным требованиям, приведет к улучшению эстетического облика территорий общего пользования муниципального округа города Партизанск Приморского края, а также будет способствовать повышению уровня комфортности проживания населения.
Реализация Подпрограммы № 1 позволит создать благоприятные условия, повысить комфортность пребывания населения в местах общего пользования, расположенных на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края, обеспечить более эффективную эксплуатацию элементов благоустройства, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную, информационную доступность зданий, сооружений наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.
2. Цели и задачи Подпрограммы № 1.
Цель Подпрограммы № 1 –повышение уровня комфортного проживания населения, посредством благоустройства территорий муниципального округа города Партизанск Приморского края.
Задачи Подпрограммы № 1:
Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального округа города Партизанск Приморского края.
3.  Показатели (индикаторы) Подпрограммы № 1.
Плановые значения показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий Подпрограммы № 1 приведены в Приложении № 4 к Программе.
4. Перечень мероприятий Подпрограммы № 1.
Перечень мероприятий Подпрограммы № 1 и план их реализации приведены в Приложении № 5 к Программе.
5. Механизм реализации Подпрограммы № 1.
Механизм реализации Подпрограммы №1 представлен в разделе 5 Программы.
Исполнитель муниципальной Программы – отдел строительства и благоустройства управления жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края:
· организует реализацию Подпрограммы № 1, вносят предложения о внесении изменений в Программу и несут ответственность за достижение показателей (индикаторов) Подпрограммы № 1, а также конечных результатов ее реализации;
· не позднее 1 сентября текущего финансового года представляют в финансовое управление администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края бюджетные заявки с обосновывающими материалами на финансирование из бюджета муниципального округа город Партизанск Приморского края в очередном финансовом году разрабатывают:
· перечень работ по исполнению подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год (постановлением администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края);
· календарный план реализации подпрограммных мероприятий с указанием ответственных исполнителей на очередной финансовый год (распорядительный акт главного распорядителя бюджетных средств);
· ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики и собственности в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Подпрограммы № 1, заполняемую нарастающим итогом с начала года по утвержденной форме;
· ежегодно проводит оценку эффективности реализации Подпрограммы №1 и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Подпрограммы № 1 на согласование заместителю главы администрации – начальнику управления жилищно-коммунального комплекса, в отдел управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края.
Соисполнитель – отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края:
· участвует в реализации мероприятий Подпрограммы №1 в пределах своих полномочий (в части обеспечения функционирования и содержания объектов благоустройства после их приемки);
· предоставляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетности, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Годовой отчет по Подпрограмме №1 размещается ответственным исполнителем на официальном сайте администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края в сети «Интернет» о ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов), степени выполнения мероприятий в срок до 1 апреля, следующего за отчетным годом.
Контроль за реализацией Подпрограммы № 1 осуществляется:
· Заместителем главы администрации – начальником управления жилищно-коммунального комплекса (общий контроль и координация);
· Отделом экономики и собственности (мониторинг достижения показателей эффективности).
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству приведен в приложении № 1 к Программе.
6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы № 1.
Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы № 1 за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на ее реализацию средств федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников в случае участия их в реализации Подпрограммы № 1 приведена в Приложении № 6 к Программе.
7. Сроки и этапы реализации Подпрограммы № 1.
Программа реализуется в 1 этап с 2027 – 2030 годы.
________________________
Приложение № 7 к Программе
«Формирование комфортной городской среды
 муниципального округа 
город Партизанск Приморского края»
утвержденной постановлением 
администрации муниципального округа 
город Партизанск Приморского края
№ 1599-па  от 17.08.2026 года

ПОДПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ, ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ПАРТИЗАНСК ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ №2 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ, ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ПАРТИЗАНСК ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
	Ответственный исполнитель подпрограммы
	отдел строительства и благоустройства управления жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края

	Соисполнители подпрограммы
	отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края.

	Структура подпрограммы
	Основное мероприятия подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок муниципального округа город Партизанск Приморского края» (далее – Подпрограмма № 2)
Улучшение состояния территорий, которое включает в себя: 
· благоустройство территорий, детских и спортивных площадок;
· проектирование, топографо – геодезические работы, ценовая экспертиза сметной документации;

	Цели подпрограммы
	Улучшение состояния дворовых территорий муниципального округа города Партизанск Приморского края

	Задачи подпрограммы
	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	Количество благоустроенных дворовых территорий – 13.


	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	в один этап с 2027 – 2030 годы.

	Объем средств местного бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого бюджета, иных внебюджетных источников, в случае участия их в реализации подпрограммы
	Год
	Всего (руб.)
	Местный бюджет (руб.)
	Краевой бюджет (руб.)
	Иные внебюджетные источники (руб.)


	
	
	110 984 239,86
	7 471 296,58
	103 512 943,28
	0,00

	
	2027
	27 878 593,63
	2 000 357,81
	25 878 235,82
	0,00

	
	2028
	27 338 039,91
	1 459 804,09
	25 878 235,82
	0,00

	
	2029
	27 883 803,16
	2 005 567,34
	25 878 235,82
	0,00

	
	2030
	27 883 803,16
	2 005 567,34
	25 878 235,82
	0,00

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	- Рост удовлетворённости жителей благодаря обустройству практичных, безопасных и визуально гармоничных территорий.









1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы № 2 (в том числе основных проблем) и прогноз ее развития.
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по благоустройству территорий, оборудованию вблизи многоквартирных домов детских и спортивных площадок.
Дворовая территория – это территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, резмещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья и иные объекты благоустройства. 
Грамотно обустроенная детская или спортивная площадка - это не только место реализации физических потребностей ребенка, но и место духовного и интеллектуального контакта, где через игры происходит процесс познания окружающего мира. Детская площадка должна стать тем местом, где ребенок с радостью будет проводить свободное время со сверстниками на протяжении многих лет.
Наличие полноценной, эстетически выдержанной детской игровой либо спортивной площадки во дворе жилого дома несет в себе воспитательный, развивающий и профилактический заряд.
Состояние благоустройства большинства территорий в муниципальном округе города Партизанск Приморского края не соответствует современным требованиям к местам проживания и использования, разрушено дорожное покрытие, отсутствие тротуаров и системы водоотведения, детские игровые площадки, на которых сохранились элементы оборудования, представляют опасность для детей. Несмотря на положительную тенденцию последних лет, проблема неудовлетворительного состояния большинства придомовых территорий также остается актуальной.
Такое состояние приводит не только к низкому уровню благоустроенности, но и к отсутствию условий для отдыха и физического развития детей, их приобщению к здоровому образу жизни.
Основным способом в кратчайшие сроки улучшить данную ситуацию является повышение уровня благоустроенности дворовых территорий, установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, их поддержание в надлежащем состоянии, так реализация Подпрограммы №2 позволит повысить уровень комфорта и безопасности городской среды муниципального округа города Партизанск.
2. Цели и задачи Подпрограммы № 2.
Цель реализации Подпрограммы № 2 – улучшение состояния территорий, детских и спортивных площадок муниципального округа города Партизанск Приморского края.
Задачи Подпрограммы № 2:
Повышение уровня благоустройства территорий, детских и спортивных площадок.
3. Показатели (индикаторы) Подпрограммы № 2.
Плановые значения показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий Подпрограммы № 2 приведены в Приложении № 4 к Программе.
4. Перечень мероприятий Подпрограммы № 2.
Перечень мероприятий Подпрограммы № 2и план их реализации приведены в Приложении № 5 к Программе.
5. Механизм реализации Подпрограммы № 2.
Механизм реализации Подпрограммы №2 представлен в разделе 5 Программы.
Исполнитель муниципальной Программы – отдел строительства и благоустройства управления жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края:
· организует реализацию Подпрограммы № 2, вносят предложения о внесении изменений в Подпрограмму и несут ответственность за достижение показателей (индикаторов) Подпрограммы № 2, а также конечных результатов ее реализации;
· не позднее 1 сентября текущего финансового года представляют в финансовое управление администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края бюджетные заявки с обосновывающими материалами на финансирование из бюджета муниципального округа город Партизанск Приморского края в очередном финансовом году разрабатывают:
· перечень работ по исполнению подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год (постановлением администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края);
· календарный план реализации подпрограммных мероприятий с указанием ответственных исполнителей на очередной финансовый год (распорядительный акт главного распорядителя бюджетных средств);
· ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики и собственности в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Подпрограммы № 2, заполняемую нарастающим итогом с начала года по утвержденной форме;
· ежегодно проводит оценку эффективности реализации Подпрограммы №2 и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Подпрограммы № 2 на согласование заместителю главы администрации – начальнику управления жилищно-коммунального комплекса, в отдел управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края.
Соисполнитель – отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края:
· участвует в реализации мероприятий Подпрограммы №1 в пределах своих полномочий (в части обеспечения функционирования и содержания объектов благоустройства после их приемки);
· предоставляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетности, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Годовой отчет по Подпрограмме №2 размещается ответственным исполнителем на официальном сайте администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края в сети «Интернет» о ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов), степени выполнения мероприятий в срок до 1 апреля, следующего за отчетным годом. 

Контроль за реализацией Подпрограммы № 1 осуществляется:
· Заместителем главы администрации – начальником управления жилищно-коммунального комплекса (общий контроль и координация);
· Отделом экономики и собственности (мониторинг достижения показателей эффективности).
Подпрограмма № 2 (с участием средств субъекта Приморского края) предусматривает производство следующих работ:
· асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территории;
· оборудование детских и (или) спортивных площадок. 
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих проведению работ по благоустройству (приложение № 2 к подпрограмме № 2) формируются в пределах расходов, выделенных на реализацию Подпрограммы на год предоставления финансовой поддержки, из числа дворовых территорий, претендующих на получение бюджетных средств и принявших участие в отборе.
6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы № 2.
Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы № 2 за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на ее реализацию средств краевого бюджета, иных внебюджетных источников в случае участия их в реализации Подпрограммы приведена в Приложении № 6 к Программе.
7. Сроки и этапы реализации Подпрограммы № 2.
Программа реализуется в 1 этап с 2027 – 2030 годы.
__________________
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